浙江贝因美科工贸股份有限公司

竞争性谈判

采购文件

谈判项目编号：ZJGSDX-BYM2010-01

谈判项目名称：司母戊纪念鼎及配套

采购单位：浙江贝因美科工贸股份有限公司

招标组织单位：浙江工商大学

二O一O年八月

目   录

第一章     邀请函

第二章     谈判响应须知

第三章     采购需求

第四章     商务条款

第五章     谈判响应文件格式及其附件

第一章  邀请函

根据招标有关规定，浙江工商大学受浙江贝因美科工贸股份有限公司委托，就司母戊纪念鼎采购项目进行竞争性谈判，欢迎国内合格的供应商前来谈判。

一、谈判项目编号：ZJGSDX-BYM2010--01

二、谈判项目概况：

| 项目名称 | 数 量 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 司母戊纪念鼎及配套 （含基座设计施工，绿化设计） | 一件 | 2011年4月15日前安装完成 （2010年12月前完成基础施工） |

三、谈判供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

2、具有独立法人资格，具有设计能力、有相似仿古青铜器司母戊鼎工程设计成品，主要设计人员（或设计团队成员）必须具有相应证书；

3、有设计及制作安装能力，营业执照上生产或销售的内容必须包含所投品种内容，或提供该项目加工合作意向协议或证明；

4、具有类似纪念鼎业绩或获奖证书；

5、若参加本项目投标的代表不为法人代表，必须持有《法人代表授权书》。

四、申领谈判文件时必须提供以下材料：

1、经有关部门年检通过的企业营业执照的副本复印件（盖章）；

2、法定代表人或代表人授权委托书与被授权人身份证复印件；

3、主要设计人员（或设计团队成员）必须具有相应证书；

4、具有类似纪念鼎业绩，需要提供合同复印件，或有获奖证书；

5、谈判响应单位名称、地址、联系人、电话、传真、开户行名称、帐号。

五、竞争性谈判文件申领、提交截止及谈判时间

1、竞争性谈判文件申领时间：2010年8月10日至8月12日（双休日及法定节假日除外），上午：10：00至下午14：00。

- 2、谈判响应文件提交截止时间： 2010年9月15日　09:00(北京时间)

- 3、谈判时间：2010年9月15日　09:00(北京时间)

- 六、地点：浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号浙江工商大学

第二章  谈判响应须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 项目名称：司母戊纪念鼎及配套项目 数量：一件 |
| 2 | 合同名称：司母戊纪念鼎及配套项目设计制作安装项目采购合同 |
| 3 | 谈判保证金数额：人民币伍万元整； 交付方式： 2010年9月8日下午15：00（北京时间）前以支票、汇票等形式缴纳至浙江工商大学下沙校区综合楼2楼财务处会计核算中心（225号房间）（联系电话28877299）并确认到帐，其它缴纳形式不接受。 |
| 4 | 踏勘：2010年8月10日—8月12日由各谈判响应方自行对照《司母戊纪念鼎校园位置示意图》现场踏勘。 |
| 5 | - 谈判响应文件份数：正本一份、副本伍份。 |
| 6 | 谈判响应文件提交截止时间： 2010年9月15日 09:00(北京时间) - 谈判时间：2010年9月15日 09:00(北京时间) 地点：浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号浙江工商大学 |
| 7 | 样品：各谈判响应人须提供:①与原物尺寸缩小比例为1:6的小稿实物模型样品(可有体现不同颜色几个样品)，②现场模拟效果图，谈判前2天（即2010年9月13日）提交至浙江工商大学内指定地点。 |

一、总 则

1.说明

1.1项目说明：见谈判响应须知前附表（以下称“前附表”）第1项和第2项所述。

1.2相关名词说明：

本项目采购人：浙江贝因美科工贸股份有限公司（合同中的甲方），招标组织单位浙江工商大学。

谈判响应方：系指向采购人和招标组织单位提交谈判响应文件的供应商。

货物和服务：系指按竞争性谈判采购文件要求的货物和服务。

供方：系指中标的谈判响应方，合同中的乙方（司母戊纪念鼎的设计制作方）。

2.采购方式：竞争性谈判

3.投标费用

·不论中标与否，谈判响应方自行承担所有的投标费用。

二、谈判文件

4.谈判文件的组成

4.1谈判文件包括下列文件及附件

第一章 邀请函

第二章 谈判响应须知

第三章 采购需求

第四章 商务条款

第五章 谈判响应文件格式及其附件

4.2谈判响应方应认真审阅谈判文件中所有的内容，包括谈判响应须知、采购需求、商务条款、谈判响应文件格式及其附件等。如果谈判响应方编制的谈判响应文件实质上不响应谈判文件的要求，其谈判响应文件将被视为无效。

5.谈判文件的解释

5.1不论采购人向谈判响应方发送的资料文件，还是谈判响应方提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

6.谈判文件的修改

6.1从谈判文件申领至谈判截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改谈判文件。

6.2补充通知作为谈判文件的组成部分，将以书面形式同时发给取得谈判文件的供应商。

6.3若有必要，采购人将酌情延长递交谈判响应文件的截止日期。

7.谈判响应报价

7.1标的物

司母戊纪念鼎制作安装、基座设计施工，绿化设计（需提供全套施工图），一件。

7.2有关费用处理

谈判响应总价包括：设计费、小稿制作及修改完善、纪念鼎制作、材料费(含鼎名、铭文、基座及装饰,材料需与纪念鼎相同）、基座设计施工、绿化设计、运输、安装、基础、风险、税金等一切费用均计入报价；采购人不再支付其他任何费用。主要项目需提供单项报价。

7.3其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判响应方认为必需的费用也需列入报价。

7.4谈判响应货币

谈判响应文件中的单价和总价全部须用人民币报价。报价应是唯一的，采购人有权利不接受有选择的报价。谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

三、谈判响应文件的编制

8.谈判响应文件的语言

谈判响应文件及谈判响应方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9.谈判响应文件的组成

9.1谈判响应方的谈判响应文件应包括商务文件部分和技术文件部分（可装订成一册）。

9.2谈判响应方的商务文件部分包含以下内容；

·经有关部门年检通过的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

·总报价及分项报价（明细表）；

·优惠条件

·所有资质文件；

·谈判响应方认为需要的其他商务文件或说明；

·类似纪念鼎业绩情况。

9.3谈判响应方的技术文件部分包括内容：

·司母戊纪念鼎设计制作方案；提供必要的数据、盖签章的安装施工图纸、图片（现场模拟效果图）；

·基座设计施工，绿化设计方案，有建筑结构、绿化设计资质单位设计的全套施工图纸。

·关键用材明细表（包括主要支持参数、制造厂名称国别）；

·项目人员安排，进度计划及顺利实施的保障措施；

·项目负责人，主要工作人员简介、职称证明及专业资格证书复印件等资料。

10.谈判有效期

10.1在原定谈判有效期之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知谈判响应方延长谈判有效期。

11.谈判保证金

11.1谈判响应方应在2010年9月8日下午15：00（北京时间）前以支票、汇票等形式缴纳人民币伍万元整的谈判保证金，此谈判保证金是谈判响应文件的一个组成部分。

11.2谈判保证金可以采用支票、银行汇票形式缴纳（缴纳地点见前附表第3项所述）。

11.3对于未能按规定时间和数额要求提交谈判保证金，采购人将视为不响应而拒绝。

11.4如谈判响应方有下列情况，将被没收谈判保证金：

·谈判响应方在谈判截止时间后撤销谈判响应文件的；

·成交后拒签合同的；

11.5谈判保证金的无息退还

11.5.1成交的供应商在交纳合同履约保证金之后，凭谈判保证金收据到浙江工商大学办理结算手续；

11.5.2未成交的供应商在成交通知书发出（注：中标公告发出）之后五个工作日内，凭谈判保证金收据到浙江工商大学办理结算手续。

12.谈判响应文件的份数和签署

12.1谈判响应方必须以中文形式，按前附表第5条规定的份数编制谈判响应文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。谈判响应文件正本和谈判响应文件副本如有不一致之处，以“正本”为准。

12.2谈判响应文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，谈判响应书、报价表须由谈判响应方加盖法人单位公章和法定代表人或委托代理人印章。

12.3全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人要求进行，或者是谈判响应方造成的必须修改的错误。但所修改处应由法定代表人或授权委托人签字证明并加盖印章。

四、谈判响应文件的递交

13.谈判响应文件的密封与标志

13.1本项目的谈判响应文件应按要求密封。

13.2密封物正面应写明项目名称、谈判响应方全称。谈判响应文件的“正本”“副本”应有不同的标记，封口处要贴封签并加盖谈判响应方公章。谈判响应文件一经接受递交，无论发生何种情形，谈判响应文件均不退回。

13.3谈判响应文件没有按规定密封的，将被拒绝并原样退回谈判响应方。

13.4谈判响应文件统一于谈判日递交至谈判地点（谈判响应截止时间之前）。

14.谈判响应截止时间

14.1谈判响应方应按规定的时间、地点将谈判响应文件递交给采购人，采购人将拒绝逾期送达的谈判响应文件。

15.谈判响应文件的修改

15.1谈判响应方递交谈判响应文件以后，在规定的谈判响应截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其谈判响应文件，在谈判响应截止时间以后，不能更改谈判响应文件。

15.2谈判响应方的修改通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交（在密封物上标明修改字样），如果一份谈判响应文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

15.3谈判响应方对谈判响应文件的修改均要加以说明，否则对谈判响应文件的修改将被视为无效。

五、谈判

16.谈判

16.1谈判采购人将按第一部分邀请函所述的时间和地点进行竞争性谈判。

16.2谈判响应文件有下列情况之一将视为无效；

16.2.1谈判响应文件未按规定标志、密封；

16.2.2正本及有关资料未经法定代表人签署或未盖谈判响应方公章或无法定代表人印鉴；

16.2.3未按规定的格式填写、内容不全或主要实质性内容字迹模糊不清；

16.2.4与竞争性谈判文件有重大偏离的谈判响应文件；

16.2.5应盖而未盖谈判响应文单位公章或盖非单位公章的、未装订、未密封、未有效授权、注册资金不符，谈判响应书、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；

16.2.6超过谈判响应截止时间还未交纳谈判保证金的；

16.2.7谈判响应方的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.2.8不符合法律、法规和本竞争性谈判文件规定的其他实质性要求。

17.谈判响应文件鉴定

17.1如谈判响应文件被确认为无效，采购人将及时通知该谈判响应方。

18.谈判程序：

18.1本次谈判轮次原则上为一次；谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判的顺序按投标商签到表的顺序为准。

19.谈判内容：

19.1拟谈判的内容包括以下几方面：

方案设计；用材；价格；施工组织安排；交货期等。

谈判响应方在回答谈判小组的各项询问后所作的每项书面承诺将作为谈判响应文件的补充部分，同样具有法律效力。

19.2谈判小组审核谈判响应文件。

19.2.1谈判小组按照商务、技术类进行分工审核谈判响应文件。各专家在全面审核的基础上有侧重的进行分工。

19.2.2按照竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

19.2.3谈判小组汇总并讨论审核情况，确定谈判响应方是否具有谈判资格。

19.3按标项与各谈判响应方进行谈判。

19.3.1谈判响应方介绍公司的基本情况、方案设计、施工组织安排、业绩情况及价格。

19.3.2谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判，谈判内容分为技术和商务两部分，主要内容为主案设计、用材、制作工艺、施工进度及人员安排、付款方式、承诺和价格。

19.3.3谈判响应方确认货物的配置及商务要求，所作的每项书面承诺将作为谈判响应文件的补充部分，同样具有法律效力。

19.3.4各谈判响应方在本标项全部谈判结束后统一时间内进行最后报价。

19.4谈判小组对谈判的情况进行综合评议，将评分最高的谈判响应方作为成交候选人。

六、评审

20.评审组织

根谈判小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

21.评审原则

竞争优选；

公开、公平、公正、科学合理；

价格合理，品质性能优良；

反不正当竞争。

22.评审依据：

22.1中华人民共和国政府采购法

23.评审因素：

23.1方案设计

23.2价格，主要用材、制作工艺

23.3项目人员安排，项目组织情况

23.4业绩情况

23.5企业资信及综合实力

23.6谈判响应文件编制

24.评审原则与方法：

评分办法：

本次采用综合评分法。谈判小组对各谈判响应文件进行审查，确定谈判响应文件是否合格，对谈判响应文件中的疑问，按签到顺序对谈判响应方进行询疑，谈判响应方作出书面答复并作为谈判响应文件的补充文件。

谈判小组以谈判响应文件、询疑为基础依据，综合考虑方案设计；价格；制作工艺；主要用材；项目人员安排，项目组织情况：交货期、业绩等因素，对合格的谈判响应方进行客观地分析、评价，并采用百分制评分，将评分最高的谈判响应方作为成交候选人确定成交供应商。

综合评分法计算方法说明：

谈判小组首先对谈判响应文件进行符合性审核，凡谈判响应文件实质性内容未按采购人提供的要求进行报价或格式严重不符合有关规定或不响应谈判响应文件要求的，经谈判小组认定作为无效文本，予以废除；有效谈判响应方不足三家的，招标人可依法重新招标或者按政府采购的有关规定操作。

谈判小组以谈判响应文件、询疑为基础依据，对有效的谈判响应文件及谈判响应方的以下几部分分别进行分析、评议，并采用百分制评分。

1、技术评分30分。谈判小组成员根据谈判文件对各谈判响应文件技术内容充分审核、讨论、评议后，谈判小组成员按评分细则，进行评判，每人一张评分票，并记名。如某张评票的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分票无效。各供应商技术的最终评分值为谈判小组成员的有效评分票的算术平均值。

2、企业资信、业绩评分10分。谈判小组全体人员对评分细则和谈判响应文件，充分讨论后，按少数服从多数的原则集体统一评分。

3、商务评分60分。谈判小组成员按评分细则对各谈判响应方的最终报价进行统一计算评分，集体统一判定评分。

谈判响应方的综合评分为技术、资信和商务三部分的总计，由指定专人进行计算和复核。

评定标准：

（一）技术分（0—30分）

1、方案设计（含鼎名和铭文的位置、基座及绿化）

2、小稿实物模型制作情况

（根据谈判响应方提供的样品打分评定）

3、用材、制作工艺（材料品牌、质量、拼装工艺）

4、项目人员安排情况

5、项目进度安排及实施保障

6、售后服务情况

（二）企业资信评分（0—10分）

1、企业履约信誉（包括本次采购的交付使用期等）   0—3分

2、类似项目业绩情况                            0—5分

3、主要设计人员（或设计团队成员）必须具有相应证书，主要设计制作人员（或设计团队成员）作品曾获省级（省）以上大奖        0—2分

（三）报价分（60分，小数点后保留两位）：

报价评分应在投标报价方响应谈判文件要求的基础上，质量和服务相等的前提下，取所有有效投标报价的最终报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标报价）×价格权值（60%）×100

此项分值由谈判小组统一计算打分。

最低报价不是成交的保证。谈判小组将确定最佳谈判响应方为成交候选人。

25.评审内容的保密

25.1谈判后，直到宣布成交单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料及有关的信息，都不应向谈判响应方或与评审无关的其他人泄漏。

25.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定入围单位过程中，谈判响应方对采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将导致取消谈判资格。

七、成交

26.成交

谈判小组将评审总分最高的谈判响应方作为成交候选单位 (候选供应商)。如成交单位在成交以后，不按谈判结果签定合同，或无法履行合同时，采购人可按谈判文件、评审办法规定确认第二成交候选单位（候选供应商），以此类推。

八、授予合同

27.成交通知书

27.1谈判结束后，采购人将发布预成交结果公示，公告期满（七个工作日）后，如无质疑，采购人将发布成交结果公示，并发出《成交通知书》。

27.2成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，并不再退还其谈判保证金，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。合同签订后，成交通知书将成为合同的组成部分。

27.3如成交供应商拒绝承担成交的项目任务，或提出新的条件而采购人不能接受，致使合同无法签署，采购人将按照有关规定取消其成交资格，并不再退还其谈判保证金。

27.4在成交公告发出后，采购人将未成交的结果通知其他谈判响应方。不作落标原因解释。

28．合同的签订

28.1成交供应商按约定的时间、地点，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。

第三章 采购需求

一、概述

本次采购项目为司母戊纪念鼎及配套设计制作（施工）安装，谈判响应方应根据谈判文件所提出的司母戊纪念鼎主题和服务要求，综合考虑，选择具有最佳设计方案及实样前来参与竞争。希望谈判响应方以新颖的设计理念、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、采购货物一览表

| 项目名称 | 数量 | 交货期 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司母戊纪念鼎及配套（含基座设计施工、绿化设计） | 1件 | 2011年4月15日前安装完城（2010年12月前完成基座施工） | 浙江工商大学正门 进口处中轴线上 |

三、设计制作主要求

（一）司母戊纪念鼎主题思想设计理念

2011年我校将迎来百年华诞，这是全面展现学校形象的一个重要时机，同时也为了加强校园文化建设，激励广大师生积极进取，奋发向上。

设计方案要求古朴凝重，厚实典雅，气势宏伟，把握与浙商大下沙校区景观环境的完美结合。

（二）校庆纪念鼎项目采购由以下组成：

1、纪念鼎内容：以仿古青铜器“司母戊鼎”为原形（1.33米×1.66米）放大三倍铸制。

1.1尺寸要求：

·按照“司母戊鼎”青铜器放大三倍铸制，规格高4米、长3.48米、宽237米、底座高2米（配件按设计方案另定）

1.2材质要求：

·纪念鼎铸件以青铜为原料，要求其化学成分含铜量≥82﹪、含锡量≤6﹪、含锌量≤8﹪。

1.3基座装饰要求

·基座正前居中镶刻“商大百年纪念鼎”，底座背面居中镶刻“知名校友贝因美创办人谢宏捐赠”，所用材料与纪念鼎相同。

1.4重量要求：

·纪念鼎重量不少于7吨

1.5工艺要求：

·艺术性强，工艺精湛

2、设计要求：

·基座及绿化要求提供有建筑结构设计资质单位设计的全套施工图纸。

3、施工要求：

·基座按设计要求组织施工。

（三）司母戊纪念鼎现场安装、基座施工条件：

4.1施工用水、电：由甲方协助解决，费用自理。

4.2施工安装过程中需甲方配合的事项需在报价中列明，费用自理。

4.3纪念鼎进场安装前，须采购方核实、确认重量。

第四章 商务条款

合同将采购人与成交供应商根据谈判结果，结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及成交供应商的主要条款，谈判响应方在谈判响应文件中应对其进行确认或拒绝。如成交供应商在其谈判响应文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。成交供应商在收到成交通知书后，不得再提出实质性的修改意见。

1.保修期：

1.1保修期：验收合格后一年。

1.2谈判响应方在谈判响应文件中说明在保修期内提供的服务计划。

2、付款方式：

2.1合同签订时，供方支付合同总金额10%的款项，作为履约保证金。采购人收到履约保证金后，预付合同价10%的货款给供方。

2.2 供方完成1﹕1模型，并经验收完成双方签字确认后（浇注前）采购人支付给供方合同价10%的货款。

2.3基础验收完毕、纪念鼎成品运到采购人校园现场后并经采购人确认后，采购人支付合同总价30%的货款给供方。

2.4安装完成经甲方验收合格后，由供方支付给采购人合同总价5%作为质量保修金，采购人支付到合同总价的100%，结清合同货款，同时无息退还合同履约保证金。

2.5一年保修期期满后，无质量问题，无息返还质量保修金。

3、售后服务

3.1在保修期内，供方应确保正常使用。在接到采购人维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达现场实施维修。

3.2谈判响应方应在谈判响应文件中详细说明质保期外的服务计划及收费标准。

4.施工安装

4.1地点：浙江工商大学下沙校区校园内

4.2完成时间：2010年11月30日前完成基座施工、2011年4月15日前完成纪念鼎安装。谈判响应方应在谈判响应文件中明确正常完成的时间期限以及如超出期限，谈判响应方对于因此给采购人造成的损失的赔偿计划。

4.3标准：本工程技术规范采用国家行业标准。

4.4费用：设计费、材料费、小稿制作及修改完善、纪念鼎及基座、制作施工、绿化设计、运输、安装、风险、税金等一切费用均计入报价。采购人不再支付其他任何费用。谈判响应方应在谈判响应文件中提供其施工计划和对场地和环境的要求及项目施工过程中用户需配合的内容。

4.5项目施工工作人员：应由成交供应商有类似制作、安装经验的设计师、工程师负责。

5.验收

5.1供方应在制鼎工程中期阶段，1﹕1模型制作中期及制作完成时（在浇铸前），书面通知采购人进行阶段性验收，验收地点在供方制作现场。采购人代表赴供方制作现场验收，中期验收完成后在供方提供的验收单上签字确认。采购人对1﹕1模型评审以完善后小稿为标准。验收过程中采购人有权提出修改要求，对采购人提出的修改意见应及时落实，供方修改到采购人认可为止。

5.2在纪念鼎铸造完成后采购人需到铸造现场进行验收。

5.3供方需在纪念鼎铸件的本体成品铜上，预铸连体工艺检测试块，在纪念鼎制作完成安装前，由采购人任意抽取2件纪念鼎的预铸连体工艺检测试块送有关检测部门检测，检测费用由供方承担。

5.4同时供方还应提供有效化学成分报告文件，经采购人认可后，与合同内容一起作为验收标准。采购人验收合格后，双方共同签署验收合格证书。

5.5纪念鼎安装前需采购人签字确认重量。

5.6在基座施工完成后验收。

第五章  谈判响应文件格式及其附件

1.谈判响应文件制作要求

1.1谈判响应文件封面（附件一）

1.2谈判响应书（附件二）

1.3初次报价表（附件三）

1.4设计方案、用材及价格清单（附件四）

1.5设计方案说明（附件五）

1.6商务条款对应表（根据第四章要求逐项对应说明，见附件六）

1.7业绩清单（附件七）

1.8法人代表授权书（附件八）

1.9初次报价（附件九）

1.10营业执照副本复印件（加盖单位公章）

1.11企业相关资质证书

1.13项目人员资质证书

1.14谈判保证金缴纳证明（收据）

1.15谈判响应方认为有必要提供的其它文件

2.其它要求

2.1 谈判响应文件一式陆份，其中正本一份，副本伍份，谈判保证金缴纳收据复印件（随同谈判响应文件同时递交）粘贴在响应文件密封件外侧。

2.2谈判响应文件中应包含本章中1.1—1.13规定的内容，如缺少其中一项，谈判小组有权认定其为无效。

2.3其它优惠条件需在初次报价表中列出详细名目及价格，评审时将在配置及总价中剔除该部分。谈判小组有权最终决定是否接受该赠送。

2.4谈判响应对方对谈判文件中要求的每项均必须分项报价，并提供合计价格，并在初次报价表中详细注明。

附件一：谈判响应文件封面

正（副）本

（项目名称）项目

竞争性谈判编号：

谈

判

响

应

文

件

谈判响应方名称：（加盖单位公章）

谈判响应方地址：

2010年   月    日

附件二：

谈判响应书

致：浙江工商大学

根据贵方为（项目名称）项目采购货物及服务的邀请函（谈判采购编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表谈判响应方（谈判响应方名称、地址）提交下述文件正本一份及副本（  ）份：

1.谈判响应书

2.初次报价表

3.设计方案、用材及价格清单

4.设计方案说明

5.商务条款对应表

6.业绩清单

7.法人代表授权书

8.营业执照副本复印件（加盖单位公章）

9.企业相关资质证书

10.项目人员资质证书

11.由采购人开具的收款凭证（谈判保证金）。

12.谈判响应方认为有必要提供的其它文件

13.其它：谈判响应方如有优惠条件请在谈判响应文件中加以说明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附初次报价表中规定的应提交和支付的货物谈判响应总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

2.谈判响应方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.谈判响应方已详细审查全部谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 如果在规定的谈判截至时间后，谈判响应方在谈判有效期内撤回谈判响应文件，其谈判保证金将被贵方没收。

5. 谈判响应方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受收到的任何谈判响应。

7.与本项目有关的一切正式信函及资金往来联系方式如下：

地址：                               传真：

电话：                               电子邮件：

开户行名称：                         帐号：

谈判响应方代表签字

谈判响应方名称

公章

日期

附件三

初次报价表

谈判响应方名称（盖章）：                                                       竞争性谈判编号：

| 序号 | 名 称 | 报价方式 | 谈判响应货币 | 金 额 | 交货期 | 声 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 方案设计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 主要用材 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

谈判响应方全权代表签字：

注：1、此表除应做到谈判响应文件中外，还应按谈判响应须知的规定与谈判保证金缴纳证明一同密封单独提交。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件四

设计方案、用材及价格清单

谈判响应方名称（盖章）：                        谈判编号：                         项目名称：

| 序 号 | 名 称 | 品 牌 | 数 量 | 交货期 | 价 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 方案设计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 主要用材 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

谈判响应方全权代表签字：

注：1.货物详细技术应另页描述。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件五

设计方案说明

谈判响应方名称：                         谈判编号：                   项目名称：

谈判响应方全权代表签名：

附件六

商务条款对应表

谈判响应方名称（盖章）：                   谈判编号：                  项目名称：

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 谈判响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方全权代表签字：

第四章中的商务条款对应

附件七

浙江省内业绩清单

谈判响应方名称（盖章）：                      谈判编号：                    项目名称：

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判响应方全权代表签字：

附件八

法人代表授权书

本授权书声明：注册于 （国家或地域的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 （项目名称、谈判采购编号） 的谈判响应，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于       年    月     日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

被授权人签字：

附：

全权代表职务：

详细通讯地址：

传真：                电话：                 邮编：

附件九  此页请放在标书目录之后的第一页

初次报价

浙江工商大学招投标工作领导小组：

根据已收到的采购标书，我单位经过研究之后，决定授权                 ，参加贵校组织的  （采购项目编号名称）      采购活动，并根据法人代表人资格证书（或授权委托书）赋予的权限参加整个议价工作的全过程。为此：

1、针对       标项初次报价为（大写）：                人民币（包括安装等所有费用）。

我单位保证在与贵单位签订相关购买合同后立即组织设计创作，并在     天内交付。(此条请重复)

2、我单位保证产品（安装工程）质量达到      的要求。

3、贵单位的采购邀请函和我方的报价表构成约束双方的合同。

4、本人已详细审查全部议价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本人同意提供按照议价单位可能要求的与本议价活动有关的一切数据或资料，完全理解招标单位拒绝迟到者和最低报价不是被授予合同的唯一条件。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

谈判响应人（投标单位）（盖章）：  法人代表签章：

地址：                           电话：

传真：                           日期：